PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÍ YÊU CẦU PHẦN MỀM

HW4-Phân tích kinh nghiệm triển khai dự án

Sinh viên thực hiện: 1612531- Phạm Lương Quân

Nhóm 21 - Ứng dụng học Tiếng Anh trực tuyến

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỤC LỤC

1	Công việc thực hiện trong dự án	1

1.1	Các kỹ thuật thu thập yêu cầu đã áp dụng	1

1.2	Quá trình phân tích yêu cầu	1

1.3	Thiết kế và xây dựng Prototype	2

1.4	Chuẩn bị seminar thuyết trình:	2

1.5	Các vấn đề liên quan đến làm việc nhóm	2

2	Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế triển khai	2

3	Thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai dự án:	3

3.1	Thuận lợi:	3

3.2	Khó khăn	3

4	Kinh nghiệm đúc kết	4

# Công việc thực hiện trong dự án

## Các kỹ thuật thu thập yêu cầu đã áp dụng

- Áp dụng các kỹ thuật thu thập yêu cầu đã được giới thiệu ở buổi học lý thuyêt vào thực tế dự án và dựa vào 3 nguồn của yêu cầu bao gồm Khách hàng (có mong muốn học Tiếng Anh trực tiếp với gia sư là người bản địa), Thị trường (các ứng dụng tương tự như Cambly đã có), Các Tiêu chuẩn (các tiêu chuẩn liên quan)

- Động não: đưa ra các ý tưởng giúp các stackeholder tìm ra ý tưởng sáng tạo hoặc cách tiếp cận cho vấn đề.

- Phỏng vấn: xây dựng câu hỏi phỏng vấn để lấy thông tin từ các stacke holder theo hình thức trực tiếp và online.

- Khảo sát: sử dụng survey để khảo sát dễ dàng hơn.

- Sử dụng nguyên mẫu: tham khảo các ứng dụng đã có trên thị trường để xác minh yêu cầu.

- Đóng vai: bản thân cũng là một người dùng mong muốn được có một ứng dụng giúp đỡ để cải thiện các kỹ năng Tiếng Anh.

- Quan sát: quan sát các sinh viên trong khuôn viên trường, ghi chép cách các bạn đang học Tiếng Anh hiện tại.

- Xây dựng bản Kế hoạch thu thập yêu cầu: xác định các stackholder, liệt kê các công việc cụ thể để tiến hành thu thập yêu cầu, bảng phân công công việc của từng thành viên trong nhóm.

- Tiến hành thu thập yêu cầu với các thành viên trong nhóm

## Quá trình phân tích yêu cầu

- Xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng của hệ thống.

- UML Usecase và đặc tả Usecase dựa trên những yêu cầu đã thu thập được.

- Tiến hành tìm hiểu BPMN để mô tả quy trình của ứng dụng, kết hợp với Activity Diagram để mô tả các nghiệp vụ, các luồng của một số chức năng

- Đăng kí/Đăng nhập người dùng, gia sư

- Học viên kết nối với gia sư trên ứng dụng

- Dựa vào template SRS được thầy cung cấp để hoàn thiện đặc tả yêu cầu phần mềm của dự án.

## Thiết kế và xây dựng Prototype

- Tìm hiểu công cụ Figma để xây dựng một số Prototype được phân công, tham khảo ứng dụng Cambly

- Đăng nhập

- Đăng kí

## Chuẩn bị seminar thuyết trình:

- Góp ý chỉnh sửa video demo

- Chỉnh sửa, góp ý với các thành viên trong nhóm thực hiện Slide thuyết trình trước lớp

## Các vấn đề liên quan đến làm việc nhóm

- Hàng tuần, tham gia vào các cuộc họp nhóm để báo cáo kết quả làm việc, các thành viên trong nhóm góp ý đưa ra nhận xét để tiếp tục hoàn thiện các tài liệu cho môn học.

- Đóng góp ý kiến, làm việc nhóm dựa trên tinh thần học học và tôn trọng ý kiến cá nhân.

# Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế triển khai

- Việc thu thập yêu cầu vấp phải nhiều khó khăn, các StakeHolder chưa thực sự quan tâm đến dự án của nhóm.

- Chưa áp dụng được lý thuyết về các kỹ thuật thu thập yêu cầu trong dự án.

- Chưa hiểu rõ các chuẩn liên quan đến dự án.

- Việc áp dụng quy trình làm việc Kanban thất bại.

# Thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai dự án:

## Thuận lợi:

- Được giảng viên cung cấp lý thuyết nền tảng về phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm trong các buổi học lý thuyết.

- Nhận được các nhận xét về Goals và Objectives từ giảng viên

- Phân chia công việc trong nhóm khá hợp lý.

- Dự án giải quyết được nhu cầu của chính bản thân các thành viên trong nhóm

- Stackholder người dùng hướng đến đối tượng học sinh và sinh viên là chủ yếu khiến việc thu thập yêu cầu của đối tượng này khá dễ dàng.

## Khó khăn

- Các thành viên trong nhóm chưa có kinh nghiệm về việc phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm của một dự án thực tế nên mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu và học tập.

- Nhóm chỉ có 2 thành viên, khối lượng công việc lớn.

- Bản thân chưa quản lí được thời gian: cân bằng giữa việc đi làm và học tập dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm trễ.

- Kỹ năng làm việc nhóm của bản thân còn yếu, chưa biết cách xử lý các bất đồng ý kiến trong nhóm.

- Dịch bệnh Covid 19 khiến việc thu thập yêu cầu trở nên bất lợi.

- Chưa tiếp cận được với Stackholder là các người nước ngoài để thu thập yêu cầu, hiện tại về phía gia sư, nhóm chỉ có thể thu thập yêu cầu của các giáo viên dạy Tiếng Anh trên các hội nhóm Facebook.

# Kinh nghiệm đúc kết

- Nhận ra các điểm khác biệt giữa lý thuyết và thực tế trong việc phát triển phần mềm

- Các kỹ thuật thu thập yêu cầu của một dự án phần mềm.

- Cách thực hiện một sơ đồ BPMN và Activity diagram để mô hình hóa nghiệp vụ.

- Sử dụng công cụ UML để viết Usecase diagram.

- Kỹ năng viết documents cho một dự án phần mềm từ giai đoạn phân tích.

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Những điều cần cải thiển để có thể làm tốt hơn:

- Kỹ năng quản lý thời gian hợp lý: cân bằng giữa việc học và làm việc

- Cải thiện kỹ năng làm việc nhóm: xác định vai trò, phân chia công việc, duy trì các cuộc họp định kì hằng tuần để kịp thời phát hiện những khó khăn của các thành viên trong nhóm

- Nắm chắc nền tảng lý thuyết được giảng viên cung cấp

- Chủ động, mạnh dạn đặt câu hỏi với giảng viên, giảng viên hướng dẫn thực hành để nhận được lời khuyên.